

*YCH-Consulting*

[*Tel:+54*](Tel:+54) *911 1234-9000*

*Av Libertador 999, CABA, Argentina*

*www.ych-consulting.com*

Buenos Aires, CABA, 8/9/2022

## Presupuesto Pagina-Web Válido hasta el 17/9/2022

## Empresa Descripción Proyecto

5asecMaure Desarrollo de Pagina Web – captación de Clientes 0001

## Tareas Descripción Cant.Hs Importe

01 Relevamiento 80 $7.195.-

02 Diseño del site 160 $14.391-

03 Desarrollo del site 200 $17.989.-

04 SEO 80 $7.195.-

05 Hosting 20 $1.798.-

Subtotal 48.568.-


I.V.A.(21%) $10.199,28.-

Total $58.767,28.-

**Términos y condiciones:**

El pago será realizado de la siguiente forma: 50% al inicio del proyecto y 50% al finalizar el mismo.

Una vez aprobado el presupuesto se firmaran 2 copias del contrato base con los servicios y alcance del mismo. Los importes se encuentran informados en $(pesos Argentinos, moneda local).



## 01 - Relevamiento de las necesidades del cliente:

* + - Relevamiento con las áreas relacionadas.
    - Especificación de necesidades del proyecto
    - Definición de alcance y roles.

## 02 – Diseño del site

* + - Diseño de las paginas (Inicio, Procesos, Servicios, Tips y Contacto)
    - Adaptación del diseño de las paginas para que sea responsivo (desde Mobile a Desktop).
    - Mockup del proyecto (realizado en balsamiq).
    - Presentación del diseño del site

## - Desarrollo del site

* Creación de las páginas diseñadas anteriormente (Desarrollado en VSC)
* Desarrollo de las páginas y sus relaciones (Desarrollado en VSC)
* Diseño de casos de uso
* Realización de los testeos (se realizaran en la plataforma github)
* Presentación del manual de uso

## 04 - SEO Basic

* Implementación de keywords y descripción del site y paginas
* Instalación de Google Analytics para medir las visitas del site.

## 05 - Hosting del site

* Adquisición del dominio.
* Hosting del proyecto

Atte.

Yanina Charas

YCH Consulting – Socia Gerente

<Tel:+54> 911 1234-5678

info@ych-consulting.com

www.ych-consulting.com